| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 9 เดือน |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. โทรศัพท์ : 0-2282-5045 | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม สพป. นายเฉลิมศักดิ์ เพียรเลิศ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทรศัพท์ : 0-2271-1210/0-2278-5420 |  |
| คำอธิบาย : การเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของ กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประกอบด้วยพื้นที่ / โครงการต่างๆ ดังนี้ (ปี 2557 จำนวน 374 โครงการ พื้นที่ทั้งหมด 315,039 ไร่) - กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ จำนวน 94 โครงการ รวมพื้นที่ 250,690 ไร่ (ขอปรับลดจาก 271,110 ไร่) ประกอบด้วย - โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ 10,000 ไร่ - โครงการขนาดกลาง จำนวน 5 โครงการ พื้นที่ 129,600 ไร่ - โครงการขนาดเล็ก จำนวน 88 โครงการ พื้นที่ 111,090 ไร่ - กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 145 โครงการ รวมพื้นที่ 61,836 ไร่ ประกอบด้วย - แหล่งน้ำชุมชน จำนวน 10 โครงการ พื้นที่ 6,551 ไร่ - แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 135 โครงการ พื้นที่ 55,285 ไร่ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง,นิคมการเกษตรและโครงการพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วย ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ำ จำนวน 23 แห่ง รวมพื้นที่ 2,513 ไร่ ประกอบด้วย - ขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 18 แห่ง พื้นที่ 2,123 ไร่ - ก่อสร้างฝาย จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 240 ไร่ - ระบบส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ 150 ไร่ หมายเหตุ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 % ตามแผนงาน รวมพื้นที่รับประโยชน์ 2,513 ไร่ เงื่อนไข : ไม่นับรวมโครงการหรือพื้นที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ ปัจจัยจากภัยพิบัติ และปัจจัยจากสภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพื่อพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงานรวม 3 หน่วยงาน ณ 30 กันยายน 2557 จำนวน 272,921 ไร่ ประกอบด้วย (ชป. ไร่ / พด. ไร่ / ส.ป.ก. 2,513 ไร่ ) เป้าหมาย 315,039 ไร่ ระดับ 5 ระดับคะแนน 3.6631 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2554; 2555; 2556. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); -; -; 181,941. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 189,023; 220,527; 252,031; 283,535; 315,039. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); 20; 272,921; 3.6631; 0.7326. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - โครงการขุดสระเก็บน้ำ ส่วนใหญ่ ส.ป.ก. ดำเนินการเอง และงานจ้างเหมาบางส่วน ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ รวม พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 2,123 ไร่ - โครงการก่อสร้างฝายแล้วเสร็จ 3 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 240 ไร่ - โครงการระบบส่งน้ำแล้วเสร็จ 2 โครงการฯ พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 150 ไร่ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - เครื่องจักรกลสำหรับดำเนินการก่อสร้างเองของ ส.ป.ก. มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก หากได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลใหม่ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดินได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ในการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตร (ฝนแล้ง–น้ำท่วม) อีกด้วย |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - เครื่องจักรกลของ ส.ป.ก. ผ่านการใช้งานมานาน ขาดงบประมาณบำรุงรักษา ทำให้ประสิทธิภาพถูกจำกัด |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารตามแนบแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |  |  |