**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามเร่งรัด  การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไป  ตามเป้าหมาย | ร้อยละ  (ล้านบาท) | 5 | ≤80 | 84 | 88 | 92 | ≥96 | มติคณะรัฐมนตรี  ณ ไตรมาส 4  ร้อยละ 96 |
| 2. ระดับความสำเร็จของการการบริหารงานจัดจ้างงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาม  แผนงบลงทุนประจำปีที่ได้รับมอบหมาย | ระดับ | 10 | จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | จัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง เอกสารราคากลางงานก่อสร้างและ  ร่างขอบเขต  ของงาน (TOR) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 | ดำเนินการจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและแล้วเสร็จ 80 % ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ภายใน เดือนธันวาคม 2560 | ดำเนินการจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแล้วเสร็จ 85 % ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ภายใน เดือนธันวาคม 2560 | ดำเนินการจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแล้วเสร็จ 90 % ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 |  |
| 3. ความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  (พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก, ชัยภูมิ, ชุมพร, กาญจนบุรี, เชียงราย, มุกดาหาร และนครราชสีมา รวมพื้นที่ 142,000 ไร่) | ระดับ | 10 | จำนวนโครงการที่ได้รับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า 84,800 ไร่ | จำนวนโครงการที่ได้รับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า 92,000 ไร่ | จำนวนโครงการที่ได้รับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า 99,200 ไร่ | จำนวนโครงการที่ได้รับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า 106,400 ไร่ | จำนวนโครงการที่ได้รับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า 113,600 ไร่ |  |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4. ความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระดับ | 15 | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า  12 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า  14 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า  16 แห่งแห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า  18 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า  20 แห่ง |  |
| 5. ความสำเร็จในการสำรวจออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ | ระดับ | 10 | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 14 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 16 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 18 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง |  |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6. ความสำเร็จของการดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร | ระดับ | 10 | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร  ไม่น้อยกว่า  1 โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร  ไม่น้อยกว่า  2 โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร  ไม่น้อยกว่า  3 โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร  ไม่น้อยกว่า  4 โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร  ไม่น้อยกว่า  5 โครงการ |  |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 7. การดำเนินการบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | ร้อยละ | 20 | รับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ส.ป.ก. หรือ  ผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการดำเนนงาน | ประชุมหารือเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ  (กรมชลประทาน) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการบูรณาการ | ดำเนินการ จัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงาน ส.ป.ก. และ  กรมชลประทาน เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบและ  ลงนามในคำสั่ง | จัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการ  บูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด  องค์ความรู้ ตลอดจนการศึกษาดูงานและขยายผลการขับเคลื่อนการบูรณาการในระดับพื้นที่ดำเนินการ | ผลสำเร็จของการดำเนินงานในรอบที่ 1 ก่อนวันที่  31 มี.ค. 61 เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบ  และพิจารณา |  |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 8. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) | ระดับ | 20 | เข้าร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ(Working Team) ของ  ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มอบหมายผู้รับผิดชอบ  ตามประเด็นการประเมิน  รายหมวดที่รับผิดชอบ  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | จัดทำแผน  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ตามแผนงาน  ที่กำหนด  ตามประเด็น  การประเมิน  รายหมวดที่รับผิดชอบ | สรุปเอกสาร รายงานผลความก้าวหน้า ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ตามแผนงาน  ที่กำหนดตามประเด็น  การประเมิน  รายหมวดที่รับผิดชอบ | จัดทำ (ร่าง) รายงานผล  การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ตามประเด็น  การประเมิน  รายหมวดที่รับผิดชอบ |  |