(ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. ร้อยละของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย | ร้อยละ | 5 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | มติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาส 4 ร้อยละ 96 |
| 2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงานก่อสร้างถัง ค.ส.ล. และฝายชะลอน้ำแผนงบลงทุนเพิ่มเติมประจำปี 2561 | ระดับ | 10 | จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | จัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างเอกสารราคากลางงานก่อสร้างและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เสร็จสิ้น | ดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างถัง ค.ส.ล. และฝายชะลอน้ำและแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรภายในเวลาที่กำหนด | ดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างถัง ค.ส.ล .และฝายชะลอน้ำและแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรภายในเวลาที่กำหนด | ดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างถัง ค.ส.ล. และฝายชะลอน้ำและแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรภายในเวลาที่กำหนด |  |
| 3. ระดับความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน(พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว, ชัยภูมิ, ชุมพร, สุพรรณบุรี และ มุกดาหาร รวม (22,900 ไร่) | ระดับ | 10 | ผลการดำเนินการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ 5 จังหวัด 14,000 ไร่ | ผลการดำเนินการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ 5 จังหวัด 16,000 ไร่ | ผลการดำเนินการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ 5 จังหวัด 18,000 ไร่ | ผลการดำเนินการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ 5 จังหวัด 20,000 ไร่ | ผลการดำเนินการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ 5 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย |  |
| 4. ระดับความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (34 แห่ง) | ระดับ | 10 | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ 26 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ 28 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ 30 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ 32 แห่ง | จำนวนโครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ครบ ตามเป้าหมาย 34 แห่ง |  |
| 5. ระดับความสำเร็จในการสำรวจออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (34 แห่ง) | ระดับ | 10 | โครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ 26 แห่ง | โครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 28 แห่ง | โครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 30 แห่ง | โครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 32 แห่ง | โครงการที่ได้รับการสำรวจและออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ครบ ตามเป้าหมาย 34 แห่ง |  |
| 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมการเกษตร | ระดับ | 5 | ความสำเร็จของการสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 2 ชิ้นงาน ช้ากว่ากำหนด 30 วัน | ความสำเร็จของการสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 2 ชิ้นงาน ช้ากว่ากำหนด 15 วัน | ความสำเร็จของการสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 2 ชิ้นงาน ตามเวลาที่กำหนด | ความสำเร็จของการสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 2 ชิ้นงาน ก่อนกำหนด 15 วัน | ความสำเร็จของการสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 2 ชิ้นงาน ก่อนกำหนด 30 วัน |  |
| 7. ระดับความสำเร็จการดำเนินการบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และ ระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | ระดับ | 10 | คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ(กรมชลประทาน) ประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | ตรวจสอบเตรียมความพร้อมของสถานที่ดำเนินการ | ดำเนินการ บูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ | ติดตามผลการบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ | รายงานผล การดำเนินงาน ให้กระทรวงฯ ทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 2561 |  |
| 8. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) ที่ตอบสนองพันธกิจ ส.ป.ก. | ระดับ | 10 | บ่งชี้ความรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจ ในการพัฒนาเกษตรกร โดยการต่อยอดความรู้ใหม่ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ | จัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ และดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และลงนามโดยผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ chief knowledge officer (CKO) | รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการองค์ความรู้ตามพันธกิจและให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ผลิตเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ (รูปเล่ม) โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีดำเนิน การจัดการองค์ความรู้ 3. ผลการรวบรวมองค์ความรู้ 4. ข้อเสนอแนะ | ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. |  |
| 9. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 10 | ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Working Team (ทุกหมวด ที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) | ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายหมวด รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (ทุกหมวด ที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) | 1. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ให้ ฝ่ายเลขานุการหมวด (ทุกหมวด ที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) 2. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ แต่ละหมวดที่รับผิดชอบ ส่งผลความก้าวหน้าการดำเนินการ รอบ 9 เดือน ให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 | 1. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ให้ ฝ่ายเลขานุการหมวด (ทุกหมวดที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ) 2. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ แต่ละหมวดที่รับผิดชอบ ส่งผลความก้าวหน้าการดำเนินการรอบ 12 เดือน ให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 | คณะทำงานฯ แต่ละหมวดที่รับผิดชอบเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านเว็บไซต์ ส.ป.ก. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 |  |
| 10. ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 10 | สร้างการรับรู้และดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตามแบบรายงาน IC 1 – IC 5 ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า | เข้าร่วมประชุม คณะทำงานจัดวางระบบ การควบคุมภายในฯและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน (เดือนมิถุนายน 2561) | สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (ภายใน 15 กันยายน 2561) | สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ เลขาธิการ ส.ป.ก. เห็นชอบ (ภายใน 20 กันยายน 2561) | เผยแพร่รายงานผล การดำเนินการควบคุมภายใน ของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |  |
| 11. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ระดับ | 10 | วิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงานที่จำเป็นและตอบสนองพันธกิจขององค์กรทุกกระบวนงาน | จัดทำกระบวนงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติและวัดผลได้ | ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนงาน พร้อมระบบติดตามที่กำหนดไว้ | สรุปประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนงานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการหรืองานตามนโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ | สร้างการรับรู้ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนกระบวนงานในการสรุปผลงานประจำปี |  |