| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 9 เดือน |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. โทรศัพท์ : 0-2282-5045 | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม สพป. โทรศัพท์ : 0-2278-5420 |  |
| คำอธิบาย : การเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของ กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประกอบด้วยพื้นที่ / โครงการต่างๆ ดังนี้ (ปี 2558 จำนวน 425 โครงการ พื้นที่ทั้งหมด 317,941 ไร่) - กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ จำนวน 185 รายการ รวมพื้นที่ 234,321 ไร่ ประกอบด้วย - โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ พื้นที่ 24,200 ไร่ - โครงการขนาดกลาง จำนวน 3 รายการ พื้นที่ 11,800 ไร่ - โครงการขนาดเล็ก จำนวน 111 รายการ พื้นที่ 198,321 ไร่ - กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 158 โครงการ รวมพื้นที่ 78,384 ไร่ ประกอบด้วย - แหล่งน้ำชุมชน จำนวน 8 แห่ง พื้นที่ 5,987 ไร่ - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 150 แห่ง พื้นที่ 72,397 ไร่ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วย ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ำ จำนวน 82 แห่ง รวมพื้นที่ 5,236 ไร่ ประกอบด้วย - ขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 69 แห่ง พื้นที่ 2,253 ไร่ - ก่อสร้างฝาย จำนวน 10 แห่ง พื้นที่ 1,068 ไร่ - ระบบส่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 1,915 ไร่ เงื่อนไข : ไม่นับรวมโครงการหรือพื้นที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ ปัจจัยจากภัยพิบัติ และปัจจัยจากสภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพื่อพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงานรวม 3 หน่วยงาน ณ 30 กันยายน 2558 จำนวน ............ ไร่ ประกอบด้วย (ชป. ไร่ / พด. ไร่ / ส.ป.ก. 5,088 ไร่ ) เป้าหมาย 275,432 ไร่ ระดับคะแนน 1.000 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2555; 2556; 2557. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); -; -; 272,921. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 263,128; 269,280; 275,432; 281,584; 287,736. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); 10; 293,269; 5.00; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - โครงการขุดสระเก็บน้ำ ส่วนใหญ่ ส.ป.ก. ดำเนินการเอง และงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 69 แห่ง รวม พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 2,253 ไร่ - โครงการก่อสร้างฝาย เป็นงานจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 แห่ง จาก 10 แห่ง รวมพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 920 ไร่ จาก 1,068 ไร่ อีก 1 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากมีการก่อสร้างผิดตำแหน่งจึงต้องทำสัญญาจ้างใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 269/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เริ่มสัญญา 3 สิงหาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2558 - โครงการระบบส่งน้ำ เป็นงานจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง รวมพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 1,915 ไร่ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - เครื่องจักรกลสำหรับดำเนินการก่อสร้างเองของ ส.ป.ก. มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก หากได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลใหม่ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดินได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ในการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตร (ฝนแล้ง–น้ำท่วม) อีกด้วย |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - เครื่องจักรกลของ ส.ป.ก. ผ่านการใช้งานมานาน ขาดงบประมาณบำรุงรักษา ทำให้ประสิทธิภาพถูกจำกัด |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารตามแนบแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 |  |  |