| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 9 เดือน |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. โทรศัพท์ : 0-2282-5045 | ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 2. นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม โทรศัพท์ : 0-2271-1210 |  |
| คำอธิบาย :  การเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วยพื้นที่/โครงการต่างๆ รวม 3 กรม จำนวน 425 โครงการ พื้นที่ทั้งหมด 317,941 ไร่ ทั้งนี้ ให้ถ่วงน้ำหนักแต่ละรายการตามปริมาณพื้นที่รายละเอียด ดังนี้ - กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ รวมพื้นที่ 234,321 ไร่ จำนวน 185 รายการ ประกอบด้วย - โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ พื้นที่ 24,200 ไร่ - โครงการขนาดกลาง จำนวน 3 รายการ พื้นที่ 11,800 ไร่ - โครงการขนาดเล็ก จำนวน 111 รายการ พื้นที่ 198,321 ไร่ - กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 158 โครงการ รวมพื้นที่ 78,384 ไร่ ประกอบด้วย - แหล่งน้ำชุมชน จำนวน 8 แห่ง พื้นที่ 5,987 ไร่ - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 150 แห่ง พื้นที่ 72,397 ไร่ 3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) : การก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 82 แห่ง รวมพื้นที่ 5,236 ไร่ ประกอบด้วย - ขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 69 แห่ง พื้นที่ 2,253 ไร่ - ก่อสร้างฝาย จำนวน 10 แห่ง พื้นที่ 1,068 ไร่ - ระบบส่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 1,915 ไร่ |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลงานรวม 3 หน่วยงาน ณ 31 มีนาคม 2558 จำนวน - ไร่ ประกอบด้วย (ชป. - ไร่ / พด. - ไร่ / ส.ป.ก. 2,936 ไร่ ) เป้าหมาย 275,432 ไร่ ผลการดำเนินงาน N/A ค่าคะแนนที่ได้ 1.00 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2555; 2556; 2557. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); -; -; 272,921. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน X = ค่าเป้าหมาย 275,432 ไร่ (86.63%) ระดับ 3 จากแผนงานปี 58 รวม 3 กรม = 317,941 ไร่ แต่ละระดับ +/- 6,152 ไร่ ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 263,128; 269,280; 275,432; 281,584; 287,736. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ##### ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ###### ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่); 10; N/A; 1.00; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - โครงการขุดสระเก็บน้ำ ส่วนใหญ่ ส.ป.ก. ดำเนินการเอง และงานจ้างเหมาบางส่วนดำเนินการแล้วเสร็จ 67 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) จำนวน 2,121 ไร่ - โครงการก่อสร้างฝายแล้วเสร็จ 4 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 550 ไร่ - โครงการระบบส่งน้ำ เป็นงานจ้างเหมา ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 2 แห่ง รวมพื้นที่รับประโยชน์ 265 ไร่ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ส.ป.ก. มีงบประมาณดำเนินการโครงการต่างๆ รวม 43.93 ล้านบาท - ส.ป.ก. มีเครื่องจักรกล ของตนเองในงานดำเนินการเอง |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เครื่องจักรกลของ ส.ป.ก. ผ่านการใช้งานมานาน ขาดงบประมาณบำรุงรักษา ทำให้ประสิทธิภาพถูกจำกัด |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการมากขึ้น - ขอรับสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ รองรับกับนโยบาย เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค. 58) |  |  |