**แบบฟอร์มรายงาน**

**แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคเกษตร**

**โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**(ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินโครงการต่อชุมชน/เกษตรกร)**

**หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชน/เกษตรกร** |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน** |  |  | - การก่อสร้างถังทำให้เกิดการจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 5 ราย ซึ่งเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการก่อสร้างถัง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการก่อสร้างแห่งอื่น ๆ และมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างจำนวน 114 ครัวเรือน ประมาณ 114 ไร่ (ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรขนาดเล็ก ในเนื้อที่เฉลี่ยรายละ 1 ไร่)- การก่อสร้างฝายทำให้เกิดการจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 976 ราย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรประมาณ 9 แสนบาท ประกอบกับเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการก่อสร้างฝาย- ความพึงพอใจของเกษตรกรในเรื่องการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ การอบรมถ่ายทอดความรู้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ/จ้างงาน การมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานก่อสร้าง การได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ และความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คือ ร้อยละ 96.74 ของความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ  |
|  1. กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน | 244 แห่ง | 244 แห่ง |
|  2. กิจกรรม ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร | 80 แห่ง | 4 แห่ง*\* อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 แห่ง คาดว่าแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 2561* |
| **โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ** |  |  |  |
|  1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตามแนวทางศาสตร์พระราชา | 1,300 ราย | 528 ราย | ความพึงพอใจของเกษตรกรในเรื่อง การอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ การคัดเลือกเพื่อพาไปศึกษาดูงาน และความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ผลการประเมินโครงการ คือ ร้อยละ 92.35 ของความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ |
| **โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร** |  |  |  |
|  1. กิจกรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปาชีพ | 300 | 189 | ความพึงพอใจของเกษตรกรในเรื่อง หลักสูตรการจัดอบรม สถานที่ในการจัดอบรม วิทยากรที่ให้ความรู้ ระยะเวลาในการจัดอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ผลการประเมินโครงการ คือ ร้อยละ90.02 ของความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการในภาพรวม  |
|  2. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ โคกหนองนาโมเดล 4 ภาค | 250 | 106 |
|  3. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 2,800 | 1,882 |