## Slide 1: หลักการติดตามประเมินผล
โดย
นายเกียรติยศ ทรงสง่า

## Slide 2: ความหมายการติดตามและการประเมินผลโครงการ
การติดตามผล (Monitoring) กระบวนการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญของงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความสำเร็จของงาน/โครงการ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งความก้าวหน้าและงบประมาณควบคู่ไปด้วย (สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา, 2559)
การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หมายถึงการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจ (Decision- Based) หรือการวินิจฉัยคุณค่า (Value Based) ของโครงการ

## Slide 3: ประเด็นหลักในการติดตามผล
1. ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Resource) เพื่อตรวจสอบงาน /โครงการได้รับปัจจัยหรือ ทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยจะเน้นติดตามเรื่องบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ว่ามีความเหมาะสมและพอเพียงตามที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
2. ด้านโครงการ (Project) กิจกรรม (Activity) เพื่อตรวจสอบว่าได้รับการปฏิบัติตามแผนที่ กำหนดไว้หรือไม่ โดยเน้นการติดตามว่าแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลา หรือเป็นไปตามขั้นตอน ตามแผนหรือไม่อย่างไร
3. ด้านผลการดำเนินงาน (Output) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ เน้นติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยต้องให้ หน่วยวัดการติดตามผลและเป้าหมายเป็นหน่วยเดียวกัน

## Slide 4: องค์ประกอบของการประเมิน
การวัด (Measurement) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการศึกษา โดยมีการกำหนดค่าเป็นตัวเลข ปริมาณ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อการตัดสินใจตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่วางไว้
การตัดสินคุณค่า (Worth or value) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความแตกต่างในการเปรียบเทียบ
การวัด(Measurement)
การตัดสินคุณค่า (Worth or Value)
การประเมิน (Evaluation)

## Slide 5: ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินโครงการ
การติดตาม
ติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่อง
ติดตามงานในแต่ละขั้นตอน
การประเมินผล
ตรวจสอบผลของโครงการเป็นระยะๆ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
เน้นการแปลงปัจจัยไปยังผลลัพธ์
ติดตามรายละเอียดโครงการตามที่วางแผนไว้
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
เน้นแปลงผลลัพธ์ไปสู่วัตถุประสงค์
ตรวจสอบรายละเอียดที่วางแผนไว้ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
สรุปเป็นภาพรวม จากการค้นหาปัญหาหรือข้อจำกัดเพื่อนำผลมาสรุป

## Slide 6: ประเภทของการประเมินโครงการ
แบ่งตามช่วงเวลา
Quantitative evaluation
ลักษณะของข้อมูล
แบ่งตามจุดมุ่งหมายที่ยึด
แบ่งตามปรัชญา/ความเชื่อ
Pre-evaluation
On-going evaluation
Post-evaluation
Need assessment
feasibility
Formative evaluation
Summative evaluation
Goal-base evaluation
Goal-free evaluation
Systematic evaluation
Naturalistic evaluation
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Internal evaluator evaluation
External evaluator evaluation
Qualitative evaluation
Mixed evaluation

## Slide 7: เกณฑ์ ดัชนี และตัวชี้วัด
เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับ (Degree) ของสิ่งที่จะวัดหรือตัวชี้วัดว่าแค่ไหนถึงจะเป็นที่พอใจหรือได้มาตรฐาน เช่น การเข้ามาทำงานต้องไม่ช้ากว่า 8.30 น.
ดัชนี (Index) หมายถึง ชุดของตัวชี้วัดของสภาพการณ์ทางธรรมชาติ ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมมนุษย์ เช่น ดัชนี จปฐ. ประกอบด้วยชุดของตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ค่าตัวเลขที่มาจากการสังเกต (Observation) ซึ่งพิจารณาแล้วว่าสามารถจะวัดหรือสะท้อนสิ่งที่นักประเมินต้องการทราบได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ในต่างประเทศถือว่าความสม่ำเสมอในการเข้าโบสถ์เป็นตัวชี้วัดของความเคร่งศาสนา
ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ ตัวชี้นำ ดัชนี เครื่องชี้วัด

## Slide 8: ลักษณะของตัวชี้วัด
มีความตรง (validity) สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือ (specific)
สามารถสะท้อนสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างครบถ้วน(complete)
มีความไว (sensitivity) สามารถแสดงความแตกต่างได้ แม้สถานการณ์ที่วัดจะเปลี่ยนไป
มีความเชื่อถือได้ (reliability) วัดในสิ่งเดียวกันได้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันทุกครั้ง
ใช้ง่าย (practicality) นำไปวัดหรือเก็บข้อมูลได้จริง
ได้รับการนิยามและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (acceptable)
มีความเป็นกลาง (neutrality)
SMART model
Specific มีความเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน
Measurable สามารถวัดได้
Achievable สามารถบรรลุได้
Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง
Timely วัดได้เหมาะสมในช่วงเวลาที่กำหนด

## Slide 9: แหล่งที่มาของตัวชี้วัด
แนวทางการประเมิน
วัตถุประสงค์หรือองค์ประกอบของโครงการ
ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินหรือผู้เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ของนักประเมิน
การพิจารณาร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
แหล่งตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้ว

## Slide 10: ประเภทของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า (input indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆที่นำเข้าสู่การดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด
ตัวชี้วัดกระบวนการ (process indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดการดำเนินงานในช่วงต่างๆว่าควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนใดบ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัดผลผลิตหรือผลการดำเนินงาน (output indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถบอกได้ว่าผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่
ตัวชี้วัดผลลัทธ์ (outcome indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดผลอันเนื่องมาจากผลผลิตหรือผลผลิตจากผลการดำเนินงาน ทั้งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม
ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดผลที่เกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบของการดำเนินงานซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เห็นผลนั้นๆ

## Slide 11: ค่าของตัวชี้วัด
ค่าในเชิงปริมาณ
คุณค่าในเชิงคุณลักษณะ
จำนวน (number)
ร้อยละ (percentage)
อัตราส่วน (ratio)
สัดส่วน (proportion)
อัตรา (rate)
ประสิทธิภาพ (efficiency)
ประสิทธิผล (effectiveness)
ความสอดคล้อง (relevance)

## Slide 12: ค่าของตัวชี้วัด
1. ค่าในเชิงปริมาณ หมายถึง ค่าของตัวชี้วัดที่แสดงเป็นตัวเลขลักษณะของจำนวน ร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน และอัตรา
1) จำนวน (number) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนสิ่งของหนึ่งๆ
2) ร้อยละ (percentage) หมายถึง จำนวนของเลขกลุ่มหนึ่งซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่มหนึ่งหลังมีค่า เท่ากับ 100
3) อัตราส่วน (ratio) หมายถึงข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจำนวนของเลขกลุ่มหนึ่งกับจำนวนของเลขอีก
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน
4) สัดส่วน (proportion) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของเลขกลุ่ม หนึ่งกับจำนวนของเลขอีกกลุ่ม
หนึ่ง โดยที่จำนวนของเลขกลุ่มแรกนั้น เป็นส่วนหนึ่งหรือรวมอยู่ในจำนวนของเลขกลุ่มหลังด้วย
5) อัตรา (rate) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างเลขจำนวนหนึ่งกับเลขอีกจำนวนหนึ่งภายในระยะเวลาหนึ่ง

## Slide 13: ค่าของตัวชี้วัด
2. ค่าในเชิงคุณลักษณะ หมายถึง ค่าของตัวชี้วัดที่บรรยายเป็นข้อความ ซึ่งไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้
1) ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของโครงการหรือ กระบวนการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปเป็นการผลิตใช้เวลาหรือต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด หรือ กระบวนการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปเป็นผลผลิตใช้เวลาหรือต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดหรือไม่ ซึ่งประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
2) ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ผลสำเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ระยะสั้น หรือระยะยาวหรือไม่
3) ความสอดคล้อง (relevance) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่มีการดำเนินงานในโครงการมีความ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานในระดับต่างๆ หรือไม่

## Slide 14: Thank you for your attention