## Slide 1
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
เกียรติยศ ทรงสง่า
ผชช.ด้านการจัดที่ดิน สจก.
27 สิงหาคม 2563
แนวทางการประเมิน
Insert LOGO

## Slide 2
การจัดกลุ่มแนวทางการประเมิน
แนวทางการประเมินโครงการมีความสำคัญต่อโครงการเพราะการประเมินจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินจะเลือกแนวทางการประเมินอย่างไร แนวทางการประเมินไว้ 3 แนวทางดังนี้
1) แนวทางการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Goal-based approach) เน้นเปรียบเทียบผลที่ได้กับจุดมุ่งหมายที่วางไว้ นักวิชาการกลุ่มนี้ได้แก่ Tyler (1950) Cronbach (1963) และ Kirkpatrick (1978)
2) แนวทางการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental evaluation approach) นักประเมินกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับการกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน นักวิชาการกลุ่มนี้ได้แก่ Stake (1967) Scriven (1969) และ Provus (1971)
3) แนวทางการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – oriented evaluation approach) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam (1968) Alkin

## Slide 3
1) การประเมินยึดจุดมุ่งหมายของ ราล์ฟ ดับบลิว (Ralph W. Tyler)
ขั้นที่ 1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) ด้วยข้อความที่ชัดเจนว่าเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใดหรือสามารถกระทำสิ่งใดได้บ้างลักษณะของวัตถุประสงค์ควรเน้นที่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้โดยชัดเจน
ขั้นที่ 2 ระบุเนื้อหาหรือประสบการณ์สำหรับผู้เรียนที่จะได้เรียนรู้ (content or experience) เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา (approach selection) กับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกำหนด
ขั้นที่ 4 ประเมินโครงการ (program evaluation) โดยการตัดสินด้วยการวัดผลทางการศึกษา ต่อมาไทเลอร์ได้สร้างวงจรของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลขึ้นซึ่งเขียนเป็นโมเดลพื้นฐานได้
(Goal-based approach)
สิ้นสุดโครงการ

## Slide 4
2) การประเมินจุดมุ่งหมายและผลข้างเคียงของ ลี เจ ครอนบาค (Lee J. Cronbach)
ประเมินหลัก
1) การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงรายวิชา (Course Improvement) เพื่อตัดสินว่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และวิธีการสอนใดที่น่าพอใจ และมีส่วนใดที่ดำเนินการอยู่แล้วต้องแก้ไข
2) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล (Decision about Individual) เช่น ในการตัดสินใจในการวางแผน การคัดเลือก หรือการแยกกลุ่ม หรือแจ้งให้ผู้อยู่ในโครงการทราบว่าส่วนใดที่เขาเด่น และส่วนใดที่เขาควรปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น
3) เพื่อการตัดสินเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการบริหาร (Administrative Regulation) เช่น เพื่อการตัดสินว่า ระบบการศึกษาของโรงเรียนดีหรือไม่อย่างไร และครูแต่ละคนของโรงเรียน มีประสิทธิภาพดีหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
ผลข้างเคียง
1) การติดตามผล (Follow-up Studies) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
2) การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) การวัดทัศนคติทำได้หลายอย่าง เช่น การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม
3) การวัดความสามารถทั่วไป (Proficiency Measurement) ให้ความสำคัญต่อคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ
4) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการศึกษาถึงกระบวนการมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น และเป็นการประเมินที่วัดหลายๆด้าน เช่น ความรู้ความสามรถทั่ว ๆ ไป ทัศนคติ รวมทั้งการติดตามผลของการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ผู้เรียนได้ผลการเรียนตามจุดมุ่งหมายหรือไม่
(Goal and side effect attainment approach)
สิ้นสุดโครงการ
ระหว่างดำเนินโครงการ

## Slide 5
3) การประเมินความไม่สอดคล้องของ แมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Malcolm M. Provus)
ความไม่สอดคล้องกัน 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การกำหนดปัจจัยที่ทำให้เกิดการดำเนินงาน กำหนด เป็นการพิจารณาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อม เป็นการนำปัจจัยที่ทำให้เกิดการดำเนินงานเข้าสู่กระบวนการ
ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน เป็นกระบวนการประเมินขั้นตอนวิธีการการดำเนินงาน
ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ เป็นขั้นตอนการประเมินครั้งสุดท้ายในโครงการ
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและกำไร เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการดังกล่าวได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด
(The discrepancy evaluation approach)
ระหว่างดำเนินโครงการ

## Slide 6
4) การประเมินแบบยึดความเป็นอิสระจากจุดมุ่งหมายของ ไมเคิล สคริฟเว่น (Michael Scriven)
1) การประเมินระหว่างดำเนินการ (Formative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมิน กิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการนั้นๆผลจากการประเมินดังกล่าวนี้ สามารถจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง
2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมิน เมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ สิ้นสุดลง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความสำเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งนำเอาความสำเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินสรุปรวม
1) การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ความเชื่อถือจากสาธารณชน และข้อมูลอื่น ๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ
2) การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของโครงการ ทฤษฎี หรือสิ่งอื่น ๆ ของโครงการ แต่เป็นการประเมินในส่วนซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการจากการดำเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลการปฏิบัติงานของผู้รับบริการจากการดำเนินโครงการหรือผลกระทบต่อด้านสุขอนามัยของผู้รับบริการ การประเมินความคุ้มค่า ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการจึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการของอิงเกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria)
(Formative and Summative evaluation)
ระหว่างดำเนินโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

## Slide 7
5) การประเมินสนองความต้องการของ โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake)
มี 2 ส่วน คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสินคุณค่า (Judgment)
ในภาคการบรรยายนั้น ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1) เป้าหมายคือความคาดหวัง (Goals or Intents) เป้าหมายที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด สำหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1.1) สิ่งนำ (Antecedence) เป็นสาเหตุที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการเรียนการสอน
1.2) ปฏิบัติการ (Transactions) เป็นผลสำเร็จของการจัดกระทำงานเป็นองค์ประกอบของขบวนการเรียนการสอน
1.3) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา
2) สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็นจริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ สิ่งนำ ปฏิบัติการ และผลลัพธ์
(Stake ‘s countenance approach)
ระหว่างดำเนินโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

## Slide 8
6) การประเมินที่เน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ของ มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin)
แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วน คือ
1) การประเมินเพื่อการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทำกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเพื่อกำหนดเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการที่เป็นอยู่
2) การประเมินเพื่อการวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะวางแผนให้การดำเนินงานในโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3) การประเมินขณะกำลังดำเนินโครงการ พิจารณาขั้นตอนการทำงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ หรือได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพียงใด
4) การประเมินเพื่อการพัฒนางาน เป็นการประเมินเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ในการที่จะทำให้งานที่กำลังเดินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5) การประเมินเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการประเมินภายหลังการดำเนินโครงการ มีจุดหมายเพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งการประมวลผล ข้อแนะนำ เพื่อนำไปใช้กับโครงการต่อไป และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการที่จะยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการในช่วงระยะเวลาต่อไป
(Center for the study of evaluation approach : CSE)
ก่อนดำเนินโครงการ
ระหว่างดำเนินโครงการ
สิ้นสุดโครงการ

## Slide 9
7) การประเมินที่เน้นการตัดสินใจของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam)
1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญ ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการ ตรวจสอบโครงการที่จะตอบสนองความต้องการที่จำเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายของหน่วยงาน เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลตัดสินใจต่อปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างดำเนินโครงการเพื่อหาข้อดี ข้อบกพร่องของการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เพราะเหตุใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินผลเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คาดหวังหรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินทุกประเด็นร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ คุณภาพผลลัพธ์เป็นอย่างไร เกิดผลกระทบข้างเคียงหรือไม่
(CIPP approach)
ก่อนดำเนินโครงการ 1และ 2
ระหว่างดำเนินโครงการ 3
สิ้นสุดโครงการ 4

## Slide 11
8) การประเมินการฝึกอบรมของ Kirkpatric
1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นการตรวจสอบความรู้สึกหรือความพอใจของผู้รับการอบรม
2) การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
3) การประเมินพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปหลังฝึกอบรม เป็นไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่
4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร เป็นการตรวจสอบทั้งผลดีและผลกระทบที่มีต่อองค์กร

## Slide 14: การประเมินผลโครงการแบบ RBM (Results Based Management – RBM)
เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่(New Public Management) ซึ่งมีการนำมาใช้กับภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และฮ่องกง
เป็นวิธีการบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด

## Slide 15: วัตถุประสงค์ของ RBM
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ จะมีรายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application) เป็นเครื่องช่วยให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และใกล้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรเพียงใด หากผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้บริหารจะมีเวลาพอสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรบรรลุวิสัยทัศน์

## Slide 16: การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มุ่งเน้นที่...
ความประหยัด (Economy) คือ การใช้ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรน้อยที่สุด ราคาต่ำที่สุด เวลาน้อยที่สุดในการผลิต
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้ากับผลผลิต ถ้าใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดผลผลิตสูงก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูง
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กับผลผลิตและผลลัพธ์ หากบรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ถือว่า เกิดประสิทธิผล ซึ่งดูจากทั้งปริมาณและคุณภาพ

## Slide 17
ผลสัมฤทธิ์
(Results)
ผลผลิต
(Outputs)
ผลลัพธ์
(Outcomes)
คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Result Based Management - RBM)

## Slide 18
ผลผลิต
คือ สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้
ที่จัดทำหรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์
เป็น คำตอบที่ว่าจะได้รับอะไรจากการผลิต
หรือการจัดจ้าง/จัดซื้อ

## Slide 19
ผลลัพธ์
หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตและผลกระทบ
ที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์
จากสินค้าและบริการที่จัดทำหรือผลิตขึ้นมา
โดยหน่วยงานของรัฐ
เป็น คำตอบที่ว่าทำไมจึงมีการผลิต
หรือมีการจัดจ้าง/จัดซื้อผลผลิตนั้น

## Slide 20
กรอบความคิดเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์
OBJECTIVES
ปัจจัยนำเข้า
INPUTS
กิจกรรม
PROCESSES
ผลผลิต
OUTPUTS
ผลลัพธ์
OUTCOMES
ผลสัมฤทธิ์
RESULTS
ความประหยัด
ความมีประสิทธิผล
ความมีประสิทธิภาพ

## Slide 21
CHECK
วัดว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่ (KPI ชัดเจน)
ACT
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้
DO
ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้
PLAN
วัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน (ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร)
RBM : Results เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร

## Slide 22
THANK YOU