การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ IC-2

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561

งาน/กิจกรรม        การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระบุปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  | ระดับความเสี่ยง (LxI) | แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | กิจกรรม การควบคุม | สารสนเทศและ การสื่อสาร | การติดตามและ การประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (L) | ผล กระทบ(I) |  |  |  |  |  |
| 1. การขอรับสนับสนุนนายช่างควบคุมงานจาก ส.ป.ก. จังหวัด | จำนวนนายช่างโยธาใน สพป. มีจำกัด | 3 | 2 | 6 | 2 | กระจายงาน โดยมอบหมายให้วิศวกรโยธาที่สนใจเรียนรู้งานไปคุมงาน | - หนังสือราชการ - ใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร | ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กกส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| 2.สพป.ตอบรับ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตามร้องขอของ ส.ป.ก. จังหวัด | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ IC-2

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561

งาน/กิจกรรม        การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระบุปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  | ระดับความเสี่ยง (LxI) | แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | กิจกรรม การควบคุม | สารสนเทศและ การสื่อสาร | การติดตามและ การประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (L) | ผล กระทบ(I) |  |  |  |  |  |
| 3. ส.ป.ก. จังหวัดได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง | 1. สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2. มีการก่อสร้างโดยหน่วยงานอื่นในพื้นที่โครงการไปก่อนแล้ว 3. ตำแหน่งที่ตั้งโครงการคาบเกี่ยวกับพื้นที่นอกเขต ส.ป.ก. | 4 | 5 | 20 | 2 | 1. เร่งรัดการของบประมาณภายหลังการขออนุมัติแบบแล้วเสร็จ 2.กำชับ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการให้ชัดเจนก่อนตั้งงบฯ 3. ขอยกเลิกโครงการ | - หนังสือราชการ | ติดตามระหว่างการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนโดย เจ้าหน้าที่ กกส. ที่ได้รับมอบหมาย |

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ IC-2

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561

งาน/กิจกรรม        การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระบุปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  | ระดับความเสี่ยง (LxI) | แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | กิจกรรม การควบคุม | สารสนเทศและ การสื่อสาร | การติดตามและ การประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (L) | ผล กระทบ(I) |  |  |  |  |  |
| 5. การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป | 1. ผู้รับจ้างไม่พร้อม เช่น ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เครื่องจักรไม่พร้อม 2.มีการตัดราคางานของผู้รับจ้าง 3. มีการจ้างเหมาช่วงของผู้รับจ้าง | 3 | 5 | 15 | 2 | 1.กำชับกรรมการกพิจารณาเลือกผู้รับจ้างให้ตรวจสอบอย่างละเอียด 2.กำกับควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 3.กรรมการตรวจการจ้างต้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | เอกสารแสดงความพร้อมของผู้รับจ้าง (เช่น ผลงานที่ผ่านมา,รายการเครื่องจักร,บุคลากรฯลฯ) | ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กกส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| 6. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ว่าจ้าง | 1. ทำรายงานไม่เรียบร้อย และ ส่งรายงานล่าช้า | 2 | 3 | 6 | 2 | ผู้บังคับบัญชากำชับผู้ควบคุมงานให้ทำรายงานให้ถูกต้องทันตามกำหนด | หนังสือราชการ | ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กกส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ IC-2

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561

งาน/กิจกรรม        การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระบุปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  | ระดับความเสี่ยง (LxI) | แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | กิจกรรม การควบคุม | สารสนเทศและ การสื่อสาร | การติดตามและ การประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (L) | ผล กระทบ(I) |  |  |  |  |  |
| 7.การตรวจสอบงาน | 1. งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 2.ข้อกำหนดระบุไม่ชัดเจน 3.รูปแบบรายการมีการแก้ไข | 3 | 4 | 12 | 2 | 1.สั่งให้ผู้รับจ้างปรับแก้งานให้ถูกต้อง 2.คณะกรรมการตรวจการจ้างตัดสินใจ 3.กำชับการออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | แบบก่อสร้าง | ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กกส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| 8.การส่งมอบงาน | 1. เอกสารไม่ครบ/ผิดพลาด และ ระบุรายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง | 2 | 4 | 8 | 2 | 1. ให้ไปปรับปรุงแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง | เอกสารส่งมอบงาน | ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กกส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |

แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ :

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  3. การถ่ายโอนความเสี่ยง  4. การยอมรับความเสี่ยง