การประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ IC-3

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนด มีขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย 1. การขอรับสนับสนุนนายช่างควบคุมงานจาก ส.ป.ก. จังหวัด เนื่องจาก ส.ป.ก. จังหวัดไม่มี จนท.ด้านช่าง จึงขอความร่วมมือใช้ จนท.ใน สพป.ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง | 1. กระจายงาน โดยมอบหมายให้วิศวกรโยธาที่สนใจเรียนรู้งานไปคุมงาน | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |  |  |  |
| 2. สพป.ตอบรับ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตามร้องขอของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อมอบหมายให้ จนท.ไปควบคุมงานในโครงการต่างๆ | - | - | - | - |  |

การประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ IC-3

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ส.ป.ก. จังหวัดแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เพื่อให้การดำเริ่มนับเวลาการทำงาน และงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ | - | - | - | - | - |
| 4. ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพื่อดูความพร้อมของพื้นที่ก่อนดำเนินงาน | 1. เร่งรัดการของบประมาณภายหลังการขออนุมัติแบบแล้วเสร็จ 2.กำชับ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการให้ชัดเจนก่อนตั้งงบฯ 3. ขอยกเลิกโครงการ | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | สภาพที่ตั้งโครงการมีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมยังเกิดขึ้นได้เพราะรูปแบบที่นำมาใช้ผ่านการออกแบบมาหลายปี | ตรวจสอบและทำการสำรวจปรับปรุงแบบใหม่ | 30 กันยายน 2561 /ผอ.สพป.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| 5. การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป เพื่อควบคุมการก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด | 1.กำชับกรรมการกพิจารณาเลือกผู้รับจ้างให้ตรวจสอบอย่างละเอียด 2.กำกับควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 3.กรรมการตรวจการจ้างต้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งคลัด | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | วัสดุที่เลือกใช้ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรูปแบบ | กำชับช่างคุมงานตรวจสอบวัสดุก่อนนำมาใช้ก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบกำหนด | 30 กันยายน 2561 /ผอ.สพป.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |

การประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ IC-3

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะๆ | ผู้บังคับบัญชากำชับผู้ควบคุมงานให้ทำรายงานให้ถูกต้องทันตามกำหนด | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | - |
| 7. การตรวจสอบงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการก่อสร้างว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่ | 1.สั่งให้ผู้รับจ้างปรับแก้งานให้ถูกต้อง 2.คณะกรรมการตรวจการจ้างตัดสินใจ 3.กำชับการออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | - |
| 8. การส่งมอบงาน เป็นกระบวนการสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง | 1. ให้ไปปรับปรุงแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | - |